АДМИНИСТРАЦИЯ  РУСАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  14  февраля  2024  года   №6

с.Русаново

Об организации и проведении

противопаводковых мероприятий

на территории Русановского

сельского поселения Терновского

муниципального района

В соответствии с Федеральным  Законом  от 21.12.1994г. № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  Федеральным законом от 21.07.1997г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Законом Воронежской области от 29.05.1997г. № З-II-ОЗ «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и распоряжением правительства Воронежской области от 27 декабря 2023 года №1022-р «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Воронежской области в 2024году», в целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, организации жизнеобеспечения населения, попавшего в зону затопления (подтопления), и снижения материальных затрат, вызванных прохождением весеннего паводка на территории Русановского сельского поселения в 2024 году:

- Создать на территории Русановского сельского поселения комиссию по организации работ, связанных с пропуском паводковых  вод в составе:

-  председатель комиссии -  Козловкин И.Н. – глава поселения;

- заместитель председателя – Плотникова О.А. – специалист администрации;

-  члены комиссии:

Карпов С.С. –директор  ООО «Агротех-Гарант» –Русаново (по согласованию)

Обухов Н.И. – председатель ПСК им. Калинина (по согласованию)

Новокрещенов М.И. – директор Русановской СОШ (по согласованию)

Алехина Н.В. –старшая медсестра Русановской врачебной амбулатории (по    согласованию)

Насонов Д.В.-  участковый уполномоченный полиции Терновского района (по согласованию)

- Утвердить  план  по организации  и проведению весенних противопаводковых  мероприятий  на  территории Русановского сельского поселения (приложение №1).

- Создать аварийно-спасательную  бригаду  для участия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий  на территории Русановского сельского поселения в 2024 году (приложение №2).

- Признать утратившим силу  распоряжение №9  от 17.02.2023 года «Об организации и проведении противопаводковых  мероприятий на территории Русановского муниципального образования».

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на инспектора  администрации сельского поселения Плотникову О.А.

Глава Русановского

сельского поселения                                                                И.Н.Козловкин

Приложение №1

к распоряжению  администрации

Русановского сельского поселения

Терновского муниципального района

Воронежской области

от  14 февраля 2024  года №6

План  по организации  и проведению

весенних противопаводковых  мероприятий

на  территории Русановского сельского поселения

в 2024 году

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответствен-ный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Принять меры по снижению отметок уровней воды в искусственных водоемах, обеспечивающие безопасность ГТС | до 29.02.2024г | Собственники ГТС |
|  | Обеспечить контроль за сбросом воды собственниками ГТС, исключив возможность несанкционированного сброса воды без согласования с администрацией сельского поселения | в период прохождения весеннего паводка | Козловкин И.Н. |
|  | Осуществить расчистку дорог и подъездов к аварийным гидротехническим сооружениям. | в период прохождения весеннего паводка | Козловкин И.Н. |
|  | Подготовить необходимое количество плавсредств для проведения в период весеннего половодья возможных аварийно-спасательных работ | до 29.02.2024г. | Плотникова О.А. |
|  | При ухудшении обстановки организовать круглосуточное дежурство в администрации поселения ответственных лиц | Согласно графика | Козловкин И.Н. |
|  | Провести очистку поймы и русла реки на территории поселения от поваленных деревьев и мусора | в период прохождения весеннего паводка | Козловкин И.Н. |
|  | Провести корректировку паспортов гидрологической безопасности населения на территории поселения | до 29.02.2024г. | Плотникова О.А. |
|  | Подготовить необходимый запас дезинфицирующих средств с целью дезинфекции источников водоснабжения, мест сбора отходов и территории попадающих в зону затопления | в период прохождения весеннего паводка | Плотникова О.А. |
|  | Подготовить необходимый запас дезинсекционных и дератизационных средств с целью недопущения выплода насекомых и миграции грызунов с затопленной территории | в период прохождения весеннего паводка | Плотникова О.А. |
|  | Определить порядок экстренного оповещения и информирования населения при угрозе и возникновении затопления, в том числе через СМИ, подворные обходы, с использованием автомобилей с громкоговорящими установками | постоянно | Плотникова О.А. |
|  | Подготовить необходимую аварийно-спасательную технику для пропуска паводковых вод на территории сельского поселения. Провести работу по укреплению поверхности земного полотна ГТС. Подготовить запасы (гравия, песка, камня и т.д.) для проведения противопаводковых мероприятий. Создать аварийно-спасательные бригады, укомплектовать лопатами и баграми | до 29.02.2024г | Козловкин И.Н., Руководители с/х предприятий |
|  | При необходимости обеспечить своевременную эвакуацию жителей с подтапливаемой территории, в случае эвакуации организовать их размещение и обеспечение средствами проживания, лекарствами. | до окончания паводка | Плотникова О.А. |
|  | Провести информационную работу с населением о необходимости страхования имущества от рисков весеннего паводка. | до 29.02.2024г | Плотникова О.А. |
|  | Организовать очистку систем водоотведения | до 11.03.2024г | Козловкин И.Н. |
|  | Провести дезинфекцию источников водоснабжения попадающих в зону затопления (колодцы, родники) | В период прохождения весеннего паводка | Плотникова О.А. |
|  | При необходимости провести лабораторный контроль качества питьевой воды в местах подвергшихся затоплению (подтоплению) | После прохождения весеннего паводка | Плотникова О.А. |

Приложение №2

к распоряжению  администрации

Русановского сельского поселения

Терновского муниципального района

Воронежской области

от 14 февраля 2024 года  №6

СОСТАВ

аварийно-спасательной  бригады  для участия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий  на территории Русановского сельского поселения в 2024 году

| №п/п | Фамилия, имя, отчество | Место работы, должность | Вид действия в бригаде | № телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плотникова Олеся Андреевна | Инспектор администрации сельского поселения | Общее руководство | 89515528973 |
| 2 | Насонов Владимир Николаевич | КФХ ИП «Насонов В.Н.» | Спасатель |  |
| 3 | Иконников Юрий Алексеевич | ООО «Агротех-Гарант»Русаново, | Телескопический погрузчик «Маниту» |  |
| 4 | Панферов Алексей Петрович | ПСК им.Калинина | Телескопический погрузчик «Маниту» |  |
| 5 | Елесин Евгений Юрьевич | Администрация Русановского сельского поселения, рабочий по благоустройству | спасатель | 89204445205 |
| 6 | Бессонов Юрий Алексеевич | ООО «Агротех-Гарант» Русаново , водитель | Автомобиль УАЗ 29-892 | 89290085171 |
| 7 | Ерохин Игорь Викторович | ООО «Агротех-Гарант» Русаново , водитель | Автомобиль грузовой ГАЗ-3309 | 89204695946 |